АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗДЕШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САФОНОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01.03.2016 № 9-р

О мерах по своевременной подготовке жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области к работе в осеннее-зимних условиях 2016-2017гг.

В целях устранения имеющихся недостатков и упущений в подготовке и эксплуатации инженерных систем муниципального жилищного фонда муниципального образования Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области в осенне-зимний период 2016-2017гг. и обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области к работе в осенне-зимних условиях 2016-2017гг.

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области к работе в осенне-зимних условиях 2016-2017гг.

2. Директору ООО «Универсал»:

2.1. Установить постоянный контроль за ходом выполнения мероприятий, указанных в приложении к настоящему распоряжению, до сентября 2016 года.

2.2. Обеспечить:

- выполнение основных предзимних работ на системах отопления, водоснабжения;

- ремонт кровель, межпанельных швов, утепление жилых домов, очистку подвалов производственных и общественных зданий.

3. ООО «Универсал» принять меры по подготовке и обеспечению топливом котельной, в том числе и резервным топливом.

4. ООО «Универсал» проверить наличие крышек на люках колодцев водопроводных и канализационных сетей, сетей теплоснабжения. В случае отсутствия – произвести установку и замену всевозможных приспособлений на крышки соответствующего люкам размера.

5. Директору ООО «Универсал»:

- подготовить котельную к началу отопительного сезона;

- оформить паспорт готовности до 01.11.2016 года согласно временному порядку оценки готовности к работе в осенне-зимний период и паспортизации электроснабжающих и теплоснабжающих организаций, утвержденному от 01.08.2003 года заместителем председателя Правительства Российской Федерации.

6. Директору ООО «Универсал»:

- составить график подготовки жилого фонда с оформлением паспортов готовности по месяцам и представить в УЖКХ;

- работы по подготовке жилого фонда закончить до 10.09.2016 года;

- не позднее первого числа обеспечить предоставление в УЖКХ письменной информации о выполнении настоящего распоряжения,  начиная с 01.06.2016 года;

- с 01.06.2016 года обеспечить предоставление статистической отчетности о ходе подготовительных работ по форме 1-ЖКХ (зима).

7. Создать штаб по подготовке к зиме, контролирующий фонд выполнения и оперативного решения вопросов, возникающих при выполнении вышеуказанных мероприятий, в следующем составе:

Ладина Наталья                                 - Глава муниципального образования

Витальевна                                               Издешковского сельского поселения

Сафоновского района Смоленской области

Канода                                                - директор ООО «Универсал»,

Дмитрий Евгеньевич                            заместитель председателя штаба

Галузина                                             - начальник котельной

Елена Анатольевна

Заседание штаба проводить еженедельно.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Издешковского сельского поселения

Сафоновского района Смоленской области                                             Н. В. Ладина