ОТЧЕТ

о реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Издешковского сельского поселения Сафоновского района

Смоленской области на 2018-2022 годы»

I. Основные результаты.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории на территории Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области на 2018-2022 годы» была утверждена постановлением Администрации Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области от 22.12.2017 № 62/1.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий Издешковского сельского поселения, обустройство мест массового посещения граждан);

- повышение уровня обустройства мест массового отдыха населения, расположенных на территории Издешковского сельского поселения.

Задачи программы:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области.

- повышение уровня благоустройства общественных территорий Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области.

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Издешковского сельского поселения.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице № 1.

II. Меры по реализации Программы.

В связи с необходимостью корректировки объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, принималась дополнительная программа с изменениями:

1. Постановление Администрации Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области от 10.11.2019 № 21 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексная программа по благоустройству территории Издешковского сельского поселения на 2020 год»

2. Постановление от 14.05.2020 № 28 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексная программа по благоустройству территории Издешковского сельского поселения на 2020 год»

Причинами принятия дополнительной программы и вносимых изменений явились изменение содержания и структуры Программы.

III. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области на 2018-2022 годы».

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в таблице № 2.

IV. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На выполнение мероприятий муниципальной программы было израсходовано 6052859,26 рублей, из них 4418113,80 рублей  - средства федерального бюджета, средства областного бюджета- 0,00 рублей, средства местного бюджета- 1634745,46  рублей.

Из них:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Издешковского сельского поселения – 1380337,43 рублей;

- благоустройство общественных территорий Издешковского сельского поселения – 4672521,83 рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

V. Сведения о соответствии результатов

фактическим затратам на реализацию Программы

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социальное развитие населения с. Издешково .

Благодаря принятию и реализации Программы выполнено:

- благоустройство муниципальных территорий общего пользования и дворовых территорий (уличное освещение);

- повышен уровень внешнего благоустройства и санитарного состояния с. Издешково (оборудована зона отдыха в центре с. Издешково – парк Победы, отремонтировано братское воинское захоронение № 5, построена спортивная площадка);

-  проведено совершенствование эстетического вида с. Издешково.

VI. Результаты оценки эффективности реализации Программы

Анализ реализации Программы в 2022 году, проведенный в соответствии с Методикой показал, что программные цели, промежуточные значения целевых показателей и ожидаемые социально-экономические результаты на 2022 год достигнуты.

Для достижения поставленных целей и решения задач необходимо дальнейшее принятие и реализация подобной муниципальной программы.

Таблица № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области на 2018-2022 годы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответствен­ные | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации меропри­ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реали­зации | оконча­ния реали­зации | начала реали­зации | оконча­ния реали­зации | заплани­рованные | Достигнутые |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача № 1. Повышение уровня благоустройства  дворовых территорий Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области |
| 1.1 | **Основное мероприятие** **1** «Благоустройство дворовых территорий» | Админист­рация Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области | 01.01.2018 | 01.05.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятия по благоустройству дворовых терри­торий: ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов, установка скамеек, установка урн для мусора, обеспечение освещения дворовых территорий | В 2020 году выполнено благоустройство  дворовых территорий на территории с. Издешково:Обеспечение освещения дворовых территорий с. Издешково  |   |
| Задача № 2. Повышение уровня благоустройства мест массового посещения граждан Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области |
| 1.2 | **Основное мероприятие** **2**«Обустройство мест массового посещения граждан» | Админист­рация Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области | 01.01.2018 | 01.05.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятия по благоустройству общественных тер­ритории с. Издешково: обустройство зоны отдыха центре с. Издешково, ремонт братского воинского захоронения № 5, обустройство территориии, прилегающей к зданию дома культуры с. Издешково, строительство спортивных и детских площадок | В 2020 году выполнено благоустройство общественных территорий с. Издешково: обустройство зоны отдыха в центре с. Издешково – парк Победы; ремонт братского воинского захоронения № 5, построена спортивная площадка в с. Издешково |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Таблица № 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель(индикатор)(наименование) | Ед.изме­рения | Значения показателей (индикаторов)муниципальной программы,подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклоненийзначений показателя(индикатора) на конецотчетного года(при наличии) |   |
| отчетный год (2022) |   |
| План | Факт |  |
|   |   |   |   |   |   |   |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед., кв.м. | 3568000 | 2160000 | Корректировка муниципальной программы в связи с объединением поселений |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 4 | 3 | Корректировка муниципальной программы в связи с объединением поселений |
| 3 | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв. м. | 18000 | 16000 | Корректировка муниципальной программы в связи с объединением поселений |
| 4 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к обшей площади общественных территорий | %, кв.м. | 10018000 | 88,8916000 | Корректировка муниципальной программы в связи с объединением поселений |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования  | кв.м. | 11,95 | 10,62 | Корректировка муниципальной программы в связи с объединением поселений |

Таблица № 3

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источ­ники финанси­рования | Объем расходов, предусмотрен­ных муни­ципальной программой(руб.) | Фактичес­кие расходы (тыс. руб.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муници­пальная программа | **Муниципальная программа** «Формирование современной городской среды на территории Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области на 2018-2022 годы» | Всего | 7051549,80 | 6052859,26 |
| Федераль­ный и областной бюджеты | 5151549,80 | 4418113,80 |
| Бюджет Издешковского сельского поселения | 1900000,00 | 1634745,46 |
| 1 | «Благоустройство  дворовых территорий многоквартирных домов на территории Издешковского сельского поселения на 2018-2022 годы»**Основное мероприятие** «Осуществление благоустройства  дво­ровых территорий на территории Издешковского сельского поселения  на 2018-2022 годы» | Всего | 2281549,80 | 1380337,43 |
| Федеральный бюджет | 1681549,80 | 1017337,40 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Издешковского сельского поселения | 600000,00 | 363000,03 |
| 2 | Благоустройство  общественных территорий   Издешковского сельского поселения на 2018-2022 годы»**Основное мероприятие** «Осуществление благоустройства  общественных территорий Издешковского сельского поселения на 2018-2022 годы» | Федераль­ный и областной бюджеты | 3470000,00 | 3400776,40 |
| Бюджет Издешковского сельского поселения | 1300000,00 | 1271745,43 |
| Всего | 4770000,00 | 4672521,83 |
|  |   |  |  |  |

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е =  (21/35 + 60000/68000  + 3 / 4 + 10,62/11,95 ) : 4 х 100% = (0,6+0,88+0,75+0,89):4 х100% = 78 %

Вывод: Степень достижения запланированных результатов удовлетворительная.

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета  запланированного уровня (оценка полноты использования бюджетных средств):

П = 6052859,26: 7051549,80 х 100%=85,84%

Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню - удовлетворительная.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 78 : 85,84 = 0,9

Вывод:  Эффективность использования средств местного бюджета – довольно высокая.

Вывод: Программа эффективная.